LOG Experience 2026 · Projeto CPTM

Backlog do Produto — Primeira Versão (Sprints 1 a 3)

Projeto: Controle, Análise e Acompanhamento da Evolução e Giro de Estoque de Materiais na CPTM

Este documento apresenta a primeira versão do backlog do produto, organizada em três sprints, conforme solicitado pela coordenação do projeto. As user stories foram elaboradas com base nos requisitos apresentados pelo cliente (CPTM) e na apresentação institucional do desafio LOG Experience 2026, priorizando primeiro a fundação de dados (extração e modelagem), em seguida os indicadores analíticos centrais, e por fim os recursos avançados, alertas e documentação de entrega.

| Rank | Prioridade | User Story | Estimativa | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alta | Como analista de dados, quero extrair e tratar os dados de estoque provenientes do ERP ALVO, para garantir uma base de dados confiável, consistente e estruturada para as análises. | 3 | 1 |
| 2 | Alta | Como analista de dados, quero estruturar um modelo de dados dimensional (fatos, dimensões e relacionamentos), para suportar de forma escalável as análises de estoque. | 3 | 1 |
| 3 | Alta | Como analista de dados, quero desenvolver o processo de ETL com regras de transformação claras e rastreáveis, para assegurar qualidade e reprodutibilidade dos dados. | 3 | 1 |
| 4 | Alta | Como gestor de logística, quero visualizar a quantidade total e o valor total de itens em estoque, o estoque médio e os indicadores gerais de giro, para ter uma visão geral e imediata da situação do estoque. | 2 | 1 |
| 5 | Média | Como gestor de logística, quero visualizar o histórico temporal de entradas e saídas de materiais, para acompanhar a movimentação do estoque ao longo do tempo. | 2 | 1 |
| 6 | Média | Como equipe do projeto, quero versionar os artefatos e o código-fonte em um repositório Git, para garantir organização, controle e transparência ao longo do desenvolvimento. | 1 | 1 |
| 7 | Alta | Como gestor de logística, quero visualizar a evolução do estoque ao longo do tempo por item, incluindo um comparativo entre períodos, para identificar padrões de crescimento ou redução. | 2 | 2 |
| 8 | Alta | Como gestor financeiro, quero visualizar o valor atualizado do estoque por item e um ranking dos materiais de maior impacto financeiro, para priorizar decisões sobre capital imobilizado. | 3 | 2 |
| 9 | Alta | Como analista de estoque, quero calcular o giro de estoque (entradas x consumo) e o tempo médio de permanência por material, para identificar itens de alta e baixa rotatividade. | 3 | 2 |
| 10 | Alta | Como analista de estoque, quero visualizar a classificação automática dos materiais pela Curva ABC, com visão por criticidade (A/B/C), para identificar os itens críticos para a operação. | 3 | 2 |
| 11 | Alta | Como gestor de logística, quero calcular a cobertura de estoque em dias/meses por material, para avaliar por quanto tempo o estoque atual sustenta o consumo. | 2 | 2 |
| 12 | Média | Como gestor de logística, quero aplicar filtros dinâmicos por tipo de material, almoxarifado, período e centro de custo, para refinar as análises conforme a necessidade de cada área. | 2 | 2 |
| 13 | Alta | Como gestor de logística, quero receber alertas inteligentes sobre estoque parado, estoque excessivo e materiais críticos com baixo nível (risco de ruptura), para agir preventivamente. | 3 | 2 |
| 14 | Média | Como gestor de logística, quero contar com uma análise preditiva de consumo, para antecipar necessidades futuras de reposição de materiais. | 3 | 3 |
| 15 | Média | Como analista de estoque, quero identificar automaticamente materiais com risco de obsolescência, para reduzir perdas financeiras associadas a itens parados. | 2 | 3 |
| 16 | Alta | Como usuário da plataforma, quero uma interface responsiva, intuitiva e com baixo número de interações, para realizar análises eficientes em diferentes dispositivos. | 2 | 3 |
| 17 | Média | Como gestor da CPTM, quero que o modelo de dados esteja preparado para integração futura com sistemas corporativos (ERP ALVO), para viabilizar a evolução da solução. | 2 | 3 |
| 18 | Alta | Como equipe do projeto, quero elaborar a documentação técnica completa (dicionário de dados, manual do usuário e arquitetura da solução), para garantir a compreensão e a continuidade do projeto. | 2 | 3 |

## Visão geral das Sprints

Sprint 1 — Fundação de Dados

- Extração e tratamento dos dados do ERP ALVO

- Modelagem dimensional (fatos e dimensões)

- ETL com regras de transformação rastreáveis

- Visão geral do estoque e histórico de movimentação

- Versionamento do projeto em repositório Git

Sprint 2 — Indicadores e Análises

- Evolução do estoque por item e comparativo entre períodos

- Análise financeira e ranking de materiais mais relevantes

- Giro de estoque e tempo médio de permanência

- Classificação ABC e criticidade dos materiais

- Cobertura de estoque e filtros dinâmicos

- Alertas inteligentes (estoque parado, excessivo e ruptura)

Sprint 3 — Funcionalidades Avançadas e Entrega

- Análise preditiva de consumo e risco de obsolescência

- Interface responsiva e navegação intuitiva

- Estrutura para integração futura com sistemas corporativos

- Documentação técnica, dicionário de dados e manual do usuário